DPP数据建设项目启动书

Project Kick-off Document

守信财税咨询 · DPP电池护照合规服务

## 一、项目基本信息

| 项目名称 | DPP电池护照数据建设（服务B+C） |
| --- | --- |
| 客户名称 | [填写] |
| 项目编号 | DPP-DC-2026-____ |
| 启动日期 | 2026年____月____日 |
| 计划完成日期 | 2026年____月____日 |
| 总周期 | ____周 |

## 二、数据建设范围

① 电池型号（SKU）清单：

| 序号 | 电池型号 | 电池类别 | 化学体系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

② 数据字段范围：按(EU) 2023/1542附录XIII，共8个分组35项字段

· 基本信息（9项）| 技术参数（6项）| 碳足迹（2项）| 再生含量（4项）

· 供应链信息（5项）| 拆解与安全（2项）| 合规文件（5项）| 动态数据（2项）

③ 供应商范围：预计____家（一级供应商____家，二级供应商____家）

## 三、双方项目组

| 角色 | 姓名 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方项目总监 |  | 最终决策、资源协调 |  |
| 甲方技术对接人 |  | 提供内部数据、协调各部门 |  |
| 甲方采购对接人 |  | 供应商联系与协调 |  |
| 乙方项目经理 |  | 全流程管理、进度把控 |  |
| 乙方数据分析师 |  | 数据卡编制、缺口分析、核验 |  |
| 乙方项目助理 |  | 问卷发放、催收管理、台账维护 |  |

## 四、项目里程碑

| 里程碑 | 交付物 | 计划日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 项目启动 | 启动书确认、资料清单下发 | 第1周 | 双方签字确认 |
| M2 数据卡框架 | 每型号数据卡初稿 | 第2-3周 | 35字段逐项确认适用性 |
| M3 缺口分析报告 | 缺口分类+采集计划 | 第3-4周 | 三类缺口无遗漏 |
| M4 问卷发放完成 | 全部供应商问卷发出 | 第4-5周 | 附采集指引信 |
| M5 数据采集完成 | 全部问卷回收+三级核验 | 第6-10周 | 核验通过率≥90% |
| M6 终稿交付 | 数据手册完整套件 | 第10-12周 | 双人审核+甲方验收 |

## 五、沟通机制

每周项目进度会（线上/线下），乙方出具会议纪要

微信群实时沟通，工作日4小时内响应

重大风险或变更，24小时内书面通知甲方项目总监

阶段性交付物通过邮件正式提交，甲方3个工作日内确认

## 六、签署确认

本启动书经双方确认后，项目正式启动。

| 甲方确认 | 乙方确认 |
| --- | --- |
| 签字：________________ 日期：________ | 签字：________________ 日期：________ |
| 盖章： | 盖章： |